**ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА»**

Программа «Чистая вода» по замене старых стальных труб холодного водоснабжения разработана Правлением ТСН «Молодежное» и рассчитана на 5 лет. Начало реализации программы – 2018 год, окончание 2023 год. Все мероприятия разбиты на 5 этапов, включающих в себя замену трубы путем прокладки полиэтилена в старой стальной трубе с минимальным воздействием на поверхность земли, обвязку запорной арматурой, подключение пользователей. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей в ценах 2018 года. Стоимость затрат на замену погонного метра составляет 2000 рублей.

**Технология замены:**

- отключение участка магистрали, удаление старых подключений.

- прочистка старой трубы, удаление грязи, сварочной накипи.

- протяжка новой полиэтиленовой трубы, обвязка новой запорной арматурой, восстановление подключений потребителей.

**Вниманию потребителей! Необходимо заменить ввод в дом на полиэтиленовые трубы.**

Этапы:

1. **2018 год** - Замена участков труб, проходящих под асфальтовым полотном.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: | м |
| Звездная 36- Солнечная 38 | 250 |
| Ангарская 1 – Ангарская 17е | 510 |
| Сосновая 2 – Сосновая 36 | 530 |
| Ангарская 35 – Ангарская 40 | 330 |
| Ангарская 58 – Сосновая 36 | 180 |
| Солнечная 28 – Солнечная 92 | 640 |
| Садовая 26 – Садовая 20 | 150 |
| **Итого:** | **2 590** |

2. **2019 год** – замена труб на самых аварийных участках водопровода.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: | м |
| Школьная 4 – Школьная 28 | 390 |
| Школьная 30в – Школьная 66 | 720 |
| Школьная 68 – Школьная 86 | 330 |
| Ангарская 16 – Ангарская 35 | 330 |
| Ангарская 40 – Ангарская 44 | 90 |
| Ангарская 50 – Ангарская 56 | 100 |
| Ангарская 62 – Ангарская 66 | 70 |
| Ангарская 72 – Ангарская 86 | 210 |
| Сосновая 38 – Сосновая 46 | 210 |
| Сосновая 52 – Сосновая 64 | 200 |
| **Итого:** | **2 650** |

3. **2020 год:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: | м |
| Звездная 86 – Сосновая 12 | 345 |
| Солнечная 20 – Солнечная 50 | 480 |
| Лесная 20 – Лесная 38 | 570 |
| Зеленая 17 – Зеленая 21 | 120 |
| Зеленая 23 – Зеленая 28 | 180 |
| Зеленая 33 – Зеленая 36 | 70 |
| Зеленая 37 – Зеленая 44 | 300 |
| **Итого:** | **2 065** |

4**. 2021:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: | м |
| Звездная 1 – Садовая 6 | 195 |
| Садовая 12 – Садовая 18 | 95 |
| Садовая 28 – Садовая 84 | 920 |
| Звездная 53 – Садовая 52 | 115 |
| Звездная 56 – Школьная 37 | 115 |
| Школьная 40 – Солнечная 76 | 330 |
| Звездная 13 – Ангарская 72 | 240 |
| пер. Приморский 6 – пер. Приморский 2 | 75 |
| **Итого:** | **2 085** |

5**. 2022 год:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: | м |
| Звездная 1 – Звездная 132 | 2 485 |
| **Итого:** | **2 485** |

Правлением ежегодно продляется договор со службой Санитарно-эпидемиологического контроля, в рамках которого ежеквартально берутся анализы воды, которые подтверждают ее качество. Но проходя по старым трубам, вода приобретает цвет и запах, которые вызывают нарекания потребителей.

Программа «Чистая вода» разработана в связи неудовлетворительным состоянием водной магистрали, плохим качеством подаваемой на объекты технической воды, а также в связи с подготовкой сетей поселка к приему городского водоснабжения. В настоящий момент на площадке администрации Молодежного муниципального образования идут переговоры с крупными застройщиками земельных участков, граничащих с Товариществом, представителями Водоканала о возможности снабжения поселка питьевой водой. Если таковое произойдет, то старые сети не выдержат давление в 7-9 атмосфер, которое регламентирует городская сеть.

Для того, чтобы не повторилась ситуация со сбором взносов на канализирование поселка, средства на проект «Чистая вода» планируется аккумулировать в отдельной статье затрат и использовать только по целевому назначению.